1111

浦发银行深圳分行

办公管理系统

技术方案

---合同管理系统

深圳市数飞尔科技有限公司

2016年4月制作

	简介	2

	开发周期评估	2

	功能说明	4

.1 合同管理	4

.1.1	合同录入	4

.1.1.1 权限描述	4

.1.1.2 添加界面	4

.1.1.3 查询界面	5

.1.2	合同审核	6

.1.2.1 权限描述	6

.1.2.2 审核界面	6

.1.2.3 查询界面	7

.1.3	合同变更	7

.1.3.1 权限描述	7

.1.3.2 变更登记	7

.1.3.3 变更查询	8

.1.4	合同归档	8

.1.4.1 权限描述	8

.1.4.2 归档操作	8

.1.4.3 归档查询	8

.1.5	付款管理	9

.1.5.1 应付款信息	9

.1.5.2 EA单号填写	9

.1.5.3 导入付款信息	9

.1.5.4 对帐报表	10

.1.6	提醒管理	10

.1.7	报表管理	11

.1.7.1 应付款汇总表	11

.1.7.2 已付款明细表	11

.1.7.3 待付款明细表	11

# 简介

本方案用来实现浦发银行深圳分行办公管理系统合同管理。包含合同录入、合同审核、合同变更、合同归档、付款管理、提醒管理、报表管理等功能。本系统只能在内网使用。

# 开发周期评估

| 条目 | 描述 | 周期（天） |
| --- | --- | --- |
| 系统设置 |  |  |
| 异地二级分行 | 分一级管理员，二级管理员。二级管理员可维护本分行内的用户。（合同管理系统要求） | 2 |
| 机构信息维护 | 部门名称的维护，支持批量导入。 | 2 |
| 人员信息维护 | 指银行内部工作人员用户名称、登陆帐号的维护。含帐号名称、姓名、电话、邮箱等基本信息的维护，支持批量导入 | 2 |
| 基本设置 |  |  |
| 维护人员 | 设置可以录入、查询合同系统的办公室人员。 | 1 |
| 审核人员 | 设置办公室的审核人员、财务的审核人员。 | 1 |
| 支行人员 | 设置各支行网点的维护人员，用来查看应付款信息、录入EA单号。支持EXCEL导入。 | 2 |
| 合同管理 |  |  |
| 合同录入 | 1、授权的人员可录入合同。录入合同主要字段：合同编号、出租方（含名称、联系方式）、承租期、地点、面积、单价、押金、开户行信息、递增条约、收费方式。 2、费用方式。根据不同费用方式，生成应付款记录。 3、递增条约。根据不同的递增条约，自动更新付款金额 4、附带费用：物业管理费、水费、电费。 | 8 |
| 合同导入 | 可通过固定的excel格式批量录入合同基本信息、附带费用信息。Excel需要整理成系统约定的固定格式。 | 3 |
| OCR | 建议采用汉王免费OCR软件，手动将PDF文件转为文本，再人工复制粘贴到合同系统中。 | 0 |
| 合同审核 | 已经录入和导入的合同信息，需要经过两个步骤审核。录入---复核---财务复核。审核时可以退回和通过，系统自动记录审核时间，审核时不能修改合同内容，只能填写意见。 | 3 |
| 合同查询 | - 可以根据合同编号、出租方信息、合同发起人等信息组合查询 2、查询到的合同信息可导出到EXCEL。 3、查阅合同时，可查看到关联合同 4、查阅合同时，可查看到关联的付款信息 | 2 |
| 合同变更 | 合同补充、合同变更、合同终止、合同解除等合同变更信息的操作。其中合同补充、变更的做法是将原合同设置为已变更，系统自动生成新的合同数据。 | 5 |
| 归档类别 | 可维护归档的类别名称。 | 1 |
| 合同归档 | 由管理员选择归类类别，归档后可按照关键字段查询。 | 3 |
| 付款管理 | - 按合同要求自动生成付款信息 - 可查看付款信息和对应的合同信息 - 支行网点人员可填写对应的EA单号 - 财务人员可批量导入EA付款信息（EXCEL格式） - 系统自动匹配合同系统中的付款信息和导入的EA付款信息，形成报表 | 8 |
| 提醒管理 | - 提醒类型：应付款、合同到期提醒 - 提醒可利用电子邮件、手机短信提醒 - 提醒内容可按照时间段查询，查询结果可导出EXCEL | 5 |
| 报表管理 | - 应付款汇总表 - 已付款明细表 - 待付款明细表 - 可按照时间段查询，查询结果可导出EXCEL | 8 |
| 测试调整 | 根据开发结果，提交给业务部门测试，并且根据测试要求进行修改调整 | 6 |
| 合计62个工作日 |  |  |

# 功能说明

## 合同管理

### 合同录入

#### 权限描述

由办公室指定人员（维护人员）填写。

#### 添加界面

[保存] [提交][返回]

| 录入人员 | [自动显示当前人] |  |  | 录入时间 | [自动显示当前时间] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同编号 | [自动生成，可改 ] |  |  | 地点 | [ ] |  |
| 面积 | [ ] |  |  | 单价（元/平/月） | [ ] |  |
| 月租金 | [ 自动 ] |  |  | 押金 | [ ] |  |
| 签约日期 | [ 选择 ] |  |  | 所属支行 | [ 选择] |  |
| 合同开始日期 | [ 选择] |  |  | 合同结束日期 | [ 选择] |  |
| 出租方名称 | [ ] |  |  | 联系方式 | [ ] |  |
| 说明 | [ ] |  |  |  |  |  |
| 收款帐号信息 |  |  |  |  |  |  |
| 开户行 | [ ] |  |  |  |  |  |
| 开户行帐号 | [ ] |  |  | 帐号名称 | [ ] |  |
| 费用方式 | ○按月 每月____号前付款 ○按年 每年____月____号前付款 ○一次性 ________前付款 |  |  |  |  |  |
| 递增条约 | ○不递增 ○递增_______(元/每月/每平方米) ○递增______% (每月/每平方米) 自__________（日期）起递增。（系统默认填写合同第2年开始日期） 每__________年递增一次（系统默认填写1年） |  |  |  |  |  |
| 附件 |  |  |  |  |  |  |
| 附件 | [ 选择] |  |  |  |  |  |
| 其他费用 |  |  |  |  |  |  |
| 类型 |  | 交费方式 | 金额 |  |  | 合计 |
| 物业管理费 |  | 按面积（月） | [ ]元/平方 |  |  | [ ]元/月 |
| 电费 |  | 按用量（月） | [ ]元/方 |  |  | ----- |
| 水费 |  | 按用量（月） | [ ]元/千瓦时 |  |  | ----- |

#### 查询界面

合同编号[    ] 出租人信息[   ]  合同发起人 [         ][查询][导出EXCEL]

| 序号 | 合同编号 | 地点 | 面积 | 月租金 | 租期 | 出租方 | 操作 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XXX |  |  |  |  |  | [修改][变更] |
| 2 | XXX |  |  |  |  |  | [修改] [变更] |
| 3 | XXX |  |  |  |  |  | [修改] [变更] |
| … | … |  |  |  |  |  | … |
| 分页信息：首页 上页 下页 尾页 |  |  |  |  |  |  |  |

### 合同审核

#### 权限描述

已经录入和导入的合同信息，需要经过两个步骤审核。录入---复核---财务复核。

#### 审核界面

审核意见[                              ] [通过] [退回] [返回]

| 录入人员 | XXXX |  |  | 录入时间 | XXXX |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同编号 | XXXX |  |  | 地点 | XXXX |  |
| 面积 | XXXX |  |  | 单价（元/平/月） | XXXX |  |
| 月租金 | XXXX |  |  | 押金 | XXXX |  |
| 签约日期 | XXXX |  |  | 所属支行 | XXXX |  |
| 合同开始日期 | XXXX |  |  | 合同结束日期 | XXXX |  |
| 出租方名称 | XXXX |  |  | 联系方式 | XXXX |  |
| 说明 | XXXX |  |  |  |  |  |
| 收款帐号信息 |  |  |  |  |  |  |
| 开户行 | XXXX |  |  |  |  |  |
| 开户行帐号 | XXXX |  |  | 帐号名称 | XXXX |  |
| 费用方式 | ○按月 每月____号前付款 ○按年 每年____月____号前付款 ○一次性 ________前付款 |  |  |  |  |  |
| 递增条约 | ○不递增 ○递增_______(元/每月/每平方米) ○递增______% (每月/每平方米) 自__________（日期）起递增。（系统默认填写合同第2年开始日期） 每__________年递增一次（系统默认填写1年） |  |  |  |  |  |
| 附件 |  |  |  |  |  |  |
| 附件 | [ 选择] |  |  |  |  |  |
| 其他费用 |  |  |  |  |  |  |
| 类型 |  | 交费方式 | 金额 |  |  | 合计 |
| 物业管理费 |  | 按面积（月） | [ ]元/平方 |  |  | [ ]元/月 |
| 电费 |  | 按用量（月） | [ ]元/方 |  |  | ----- |
| 水费 |  | 按用量（月） | [ ]元/千瓦时 |  |  | ----- |
| 审核人员 |  | 审核时间 | 审核状态 |  |  | 审核说明 |
| XXX |  | XXX | XXX |  |  | XXX |
| XXX |  | XXX | XXX |  |  | XXX |

#### 查询界面

合同编号[    ] 出租人信息[   ]  合同发起人 [         ][查询][导出EXCEL]

| 序号 | 合同编号 | 地点 | 面积 | 月租金 | 租期 | 出租方 | 操作 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XXX |  |  |  |  |  | [审核] |
| 2 | XXX |  |  |  |  |  | [审核] |
| 3 | XXX |  |  |  |  |  | [审核] |
| … | … |  |  |  |  |  | … |
| 分页信息：首页 上页 下页 尾页 |  |  |  |  |  |  |  |

### 合同变更

合同补充、合同变更、合同终止、合同解除等合同变更信息的操作。其中合同补充、变更的做法是将原合同设置为已变更，系统自动生成新的合同数据。

#### 权限描述

办公室授权人员，在“合同查询”的地方找到已经审核通过的合同，可做“变更”操作。

#### 变更登记

[保存] [返回]

| 合同编号 | XXXX |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 变更类型 | ○合同补充 ○合同变更 ○合同终止 ○合同解除 |  |  |
| 变更说明 | [ ] |  |  |

变更提交后，需要经过---复核---财务复核。其中“合同补充”、“合同变更”保存后，系统自动复制一份新合同，并生成新的合同编号，可修改合同信息。

审批通过后，自动改变原合同状态。

#### 变更查询

合同编号[    ] [查询][导出EXCEL]

| 序号 | 合同编号 | 变更类型 | 变更时间 | 变更人员 | 变更后合同编号 | 操作 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | [查看] |
| 2 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |  |
| 3 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |  |
| … | … | … | … | … | … |  |
| 分页信息：首页 上页 下页 尾页 |  |  |  |  |  |  |

### 合同归档

可维护归档的类别名称。。

由管理员选择归类类别，归档后可按照关键字段查询

#### 权限描述

由办公室授权人员设置归档分类名称。只有已经审批通过的合同才能归档，在归档时，弹出一个窗口，显示归档分类名称，选择其中的一个名称后保存。

#### 归档操作

[保存] [返回]

○归档分类1 ○归档分类1 ○归档分类1 ○归档分类1

#### 归档查询

分类名称[      选择] 合同编号[    ] [查询]

| 序号 | 合同编号 | 分类名称 | 归档时间 | 归档人员 | 操作 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XXX | XXX | XXX | XXX | [查看] |
| 2 | XXX | XXX | XXX | XXX | [查看] |
| 3 | XXX | XXX | XXX | XXX | [查看] |
| … | … | … | … | … |  |
| 分页信息：首页 上页 下页 尾页 |  |  |  |  |  |

### 付款管理

#### 应付款信息

系统根据已审核的合同信息，自动生成当月应付款信息。办公室和财务授权人员可查看所有的应付款信息。各支行可查看自己支行的应付款信息

合同编号[      ] 收款方信息[    ] [查询]

| 序号 | 合同编号 | 应付款时间 | 应付款金额 | 付款类型 | 支行信息 | 操作 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XXX | XXX | XXX | 租金 | XXX | [查看] |
| 2 | XXX | XXX | XXX | 水电 | XXX | [查看] |
| 3 | XXX | XXX | XXX | 管理费 | XXX | [查看] |
| … | … | … | … | … | … |  |
| 分页信息：首页 上页 下页 尾页 |  |  |  |  |  |  |

#### EA单号填写

各支行可填写已付款的EA单号

合同编号[      ] 收款方信息[    ] [查询]                                  [保存]

| 序号 | 合同编号 | 应付款时间 | 应付款金额 | 付款类型 | EA单号 | 操作 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XXX | XXX | XXX | 租金 | [ ] | [查看] |
| 2 | XXX | XXX | XXX | 水电 | [ ] | [查看] |
| 3 | XXX | XXX | XXX | 管理费 | [ ] | [查看] |
| … | … | … | … | … | … |  |

#### 导入付款信息

由财务人员批量导入付款信息，系统自动对帐。

合同编号[      ] 收款方信息[    ] [查询]                            [EXCEL导入]

| 序号 | 合同编号 | 已付款时间 | 已付款金额 | 付款类型 | EA单号 | 操作 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XXX | XXX | XXX | 租金 | XXX | [查看] |
| 2 | XXX | XXX | XXX | 水电 | XXX | [查看] |
| 3 | XXX | XXX | XXX | 管理费 | XXX | [查看] |
| … | … | … | … | … | … |  |

#### 对帐报表

系统根据生成的付款信息、支行人员维护的EA单号、财务导入的付款信息自动形

成对帐报表

○全部 ○正常 ○异常  合同编号[      ] 收款方信息[    ]时间段[      --         ]EA单号[       ] [查询]

| 序号 | 合同编号 | 支行名称 | 付款类型 | 应付款时间 | 应付款金额 | EA单号 | 已付款时间 | 已付款金额 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XXX | XXX | 租金 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | 正常 |
| 2 | XXX | XXX | 水电 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | 正常 |
| 3 | XXX | XXX | 管理费 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | 异常 |
| … | … | … | … | … |  |  |  |  |  |

### 提醒管理

应付款信息、合同到期都会有相应的提醒，系统会自动发送短信、电子邮件提醒相应人员。

[○应付款提醒  ○合同到期提醒]  到期时间[   ---  ] [查询][导出EXCEL]

| 序号 | 提醒类型 | 提醒标题 | 到期日期 | 完成状态 | 短信状态 | 邮件状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应付款 | XXX | XXX | 未完成 | [已发送] | [已发送] |
| 2 | 合同到期 | XXX | XXX | 未完成 | [已发送] | [已发送] |
| 3 | 应付款 | XXX | XXX | 已完成 | [已发送] | [已发送] |
| … | … | … | … | … | … |  |

### 报表管理

#### 应付款汇总表

#### 已付款明细表

#### 待付款明细表