关于“模块化”计算工程量

1、“模块化”计算工程量理念

2、“模块化”计算工程量举例

3、模块化计算工程量为何能提高效率？

4、模块化计算工程量在造价确定与控制中运用的优势

- 1、“模块化”计算工程量理念

假如我们需要对某个住宅小区内所有的家用电器保有量做调查统计，通常有两种方法：

第一种方法：按家电品种顺序统计，如先统计电视机，我们先挨家挨户统计每户人家电视机的数量，然后再统计洗衣机，我们再挨家挨户统计每户人家洗衣机的数量……，直到将所有电器统计完毕。如果一共有10种家用电器，那么我们必须要挨家挨户重复走访10次，显然这种方法是效力低下的。

第二种方法：按每栋楼、每个单元、每户家庭统计，我们每走访一户就把这户人家里所有的家电全部记录下来，这样我们只要挨家挨户走访一次就够了，最后进行数据归并整理。显然这种方法比前一种方法效率高很多，这样进行地毯式搜索还可以避免漏项和重复，而且根据需要我们还可以从统计结果中很方便地得到每栋楼、每个单元的数据信息，但是这种方法的缺陷就是数据整理统计时工作量比较大。

在实际造价工作中，很多造价人员习惯于按定额子目顺序计算，每计算一个子目都需要重新在图纸上搜索一遍，这其实就是前面所说的第一种统计方法。也有部分造价人员按计算对象的自然物理结构划分为若干“模块”或按图纸顺序，逐个“模块”一次计算出所有子目，最后再作数据合并统计。这其实就是前面所说的第二种方法。也就是“ 模块化”理念计算工程量。如果我们使用合适的软件来统计计算，那么数据整理统计可以发挥电脑的优势，由电脑自动完成，这样第二种方法的缺陷反而变成了优势。

- 2、“模块化”计算工程量举例

算平面图的时候，尽可能把这张图纸上所有可以算钱的东西一次全部算出来，你也许要问，平面图上没有层高、门窗等数据，怎么能全部算出来呢？答案是肯定的。

如果手工计算那么我们就先把计算式一一列出，未知的数据以文字表示，例如：

标准砖1砖外墙 =（3.5+4.8+1.8）×[三层层高] – [窗洞洞口C2]　　部位①轴
　　……
　　多孔砖半砖内墙 =（2.5+3.6-1.8）×[三层层高] – [窗洞洞口C3] 　　部位②轴
　　钢筋砼构造柱C25 =（0.24+0.06）×0.24×[三层层高]　　　　　　　部位②轴
　　……
　　钢筋砼圈梁C25 = 0.24×(0.35-0.25)×4.6　　　　　　　　　　　　　部位②轴
　　标准砖1砖外墙 =（2.7+5.6+4.8）×[三层层高] – [窗洞洞口C3]　　部位③轴
　　钢筋砼构造柱C2 5=（0.24+0.06）×0.24×[三层层高]　　　　　　　部位③轴
　　……
　　……

直到将所有能计算的构件全部列出。

如果电脑计算，就更加方便了，先设个变量$[3层高]，门窗表可以先行输入电脑，也可以先按门窗编号布置，以后再把门窗数据填上，以某种顺序将图纸或某一区域的所有构件一一输入电脑保存。

等到这张平面图（或某区域）的构件计算子目全部列出了（就可以把这张图给“扔掉”了），再接着以同样的思路处理其他图纸，如果算到剖面图（或其他图纸）出现层高信息了，就把层高数量填入前面列出的计算式文字处，如果电脑计算就把变量赋值，等你把所有图纸翻完一遍，就基本大功告成了。

如果手工计算就按计算器，汇总合并同类项，如果电脑计算只要按一下按钮，它就按你的要求自己合并同类项汇总数据了。

这样就不需要来回反复翻查图纸，当然实际做的时候，做一张、清一张，算完一张图纸就把它“扔掉”是不可能的，但你按这个思路去做就会最大限度地减少重复翻阅图纸及避免漏项，这就是“模块化”思路的概念。

如果用电脑做还可以有两大好处，1、设定变量后修改时极为方便，只要修改变量值就可以自动修正所有计算式；2、可以按手算的方法那样按照定额子目顺序整理打印出计算式明细表。

- 3、模块化计算工程量为何能提高效率？

我们平时计算工程量的时候，有很大部分时间是花在读图和查找图纸上的，那么如何能提高读图效率就成了能否提高计算工程量效率的关键因素之一。传统的按子目顺序计算方法是先确定我们需要查找什么样的数据信息再去到图纸上搜索相关的信息，通常我们不能很快精确地确定我们所需要的信息标注在哪里，每搜索一项新的信息就要重新开始搜索，这样必定造成读图效率低下。模块化计算工程量，我们不需要先确定我们要查找什么样的数据信息，我们只要按照最方便的读图顺序逐个记录下所有有价值的数据信息，最后一起汇总统计处理，这样能最大限度地提高读图效率。

- 4、模块化计算工程量在造价确定与控制中运用的优势

现在我们很多人讨论工程量计算方法和工程量计算软件时都把主要的焦点放在哪种方法计算比较快，能省事？这样的讨论其实进入了一个误区。

造价工作在整个建设工程管理中仅仅是一个配角，但又关系到各方重大经济利益，其重要性不可置疑。称其为配角是因为造价工作本身所消耗的资源在整个建设工程成本中所占的比例微乎其微，其重要性又体现在造价工作的质量对整个建设工程造价确定与控制的关系重大。

我们讨论工程量计算的效率问题其实就是关心造价工作本身所消耗的资源问题，我们在讨论这个问题的时候首先不能忽视另一个更重要的问题就是工程量计算的质量问题。比起工程量计算的效率问题，我们更加应该关心工程量计算结果是否准确可靠、计算思路是否清晰、计算过程是否直观、计算依据的说服力是否强、计算步骤是否容易复核、计算稿的可读性和可核对性是否强、计算稿修改是否方便、计算数据是否具有可追溯性。在实际编制结算或审价工作中，做好了以上几个方面就可以在对帐谈判时取得更多主动，从而带来更多的经济效益。

模块化计算时，按所有图纸、技术资料一张张、一块块（对大的图纸可再分为一块块）地毯式搜索所有需要计算的项目，一一记录下来，对于暂时无法确定的数据先用变量代号代替，最后再在变量表中填入实际数值。这样可以最大限度地防止漏算和重复计算，从而提高计算结果的准确性和可靠性，同时计算思路清晰易读。由于计算过程中可以灵活标注计算说明及各个计算参数说明，计算稿的可读性和可核对性、计算数据的可追溯性都很强。采用按照模块化思路设计的专门软件可以对计算式记录进行直观的树形目录管理，还可以按照计算项目分门别类进行整理汇总输出，自动按逐个子目整理输出条理清晰的明细数据及数据来源说明，使得计算稿变得容易复核。使用变量，可以使得修改数据变得极为方便。

至于计算前先浏览所有图纸及文件资料，最后结束时再“清图”复核，这是一个有经验的造价人员的常识，就不多说了。