## Slide 1
姓名栏
日期栏
公司管理培训
ENTERPRISE PROJECT MANAGEMENT

## Slide 2
1
要素
Element
2
程序
PROGRAM
3
管理办法
Management
4
信息化
Informatization
5
系统
System
目 录
CONTENT
所谓企业项目管理，就是站在企业高层管理者角度对企业中各种各样的任务进行项目管理，其主导思想是将企业的运作当作或者参照项目来进行管理，这是一种以项目为中心的长期性组织管理方式，其核心是基于项目管理的组织管理体系。

## Slide 3
01
要素
Element
ENTERPRISE PROJECT MANAGEMENT

## Slide 4
01
要素
Element
企业项目管理
要素
全体成员的共同努力与密切配合
制定计划
需要思考的问题
如何制定计划
要素

## Slide 5
01
要素
Element
确定远景企业项目管理的成功需要全体成员的共同努力与密切配合。远景为企业员工确立了共同的目标，指明了努力的方向。
确定企业的商业目标确定项目管理系统在功能与性能方面的需求充分认识到实施企业项目管理对企业员工、业务流程以及组织结构的影响明确企业在项目管理成熟度方面的现状与目标
全体成员的共同努力与密切配合
01
企业项目管理
能干的员工
标准的流程
扁平的组织
强大的技术

## Slide 6
01
要素
Element
Pain
企业当前在项目管理方面存在哪些问题？
Power
怎样让管理层支持企业项目管理？
Value
企业项目管理能给企业带来什么好处？
Resources
实施企业项目管理要求我们具备哪些能力？
Deployment
我们怎样实施企业项目管理？
制定计划
需要思考的问题

## Slide 7
01
要素
Element
如何制定计划
How to make a plan
列出企业面临的主要挑战找出产生挑战的原因明确挑战对企业产生的影响哪些方面会受影响？
会受到怎样的影响？
量化
量化企业项目管理对企业产生的各种影响
定义
定义企业项目管理成功的标准明确投资收益率(ROI) 的变化
明确
明确需要具备的项目管理能力
明确
明确需要具备的技术实施能力循序渐进，分步实施。

## Slide 8
02
程序
PROGRAM
ENTERPRISE PROJECT MANAGEMENT

## Slide 9
02
程序
PROGRAM
01
项目立项准备充分
02
项目报批预算先行
03
项目启动组织成立
04
项目跟踪循序渐进
05
项目变更理由充足
06
项目风险防患未然
07
项目验收仔细核算
08
项目应用逐步完善

## Slide 10
02
程序
PROGRAM
项目立项准备充分
一个宗旨：这个项目要有利于企业目标的实现和价值增值。偏离这个宗旨的项目不予立项。
在企业项目管理中，不论是战略规划中预定的项目，还是临时增加项目，都不能缺少立项环节。项目不能无计划开办。立项的主要工作就是可行性分析，当下流行说SWOT分析。
要反复论证、层层审批，遵循企业决策审批管理流程即可。
大项目
可以简化，但可不可行，要有数据分析，要权衡利弊得失。
小项目

## Slide 11
02
程序
PROGRAM
项目可行才能报批，报批必须预算先行。在企业项目管理中，光有项目可行的结论，没有项目实施的预算，这样的项目不能批准。企业运行的实际告诉我们，没有预算的项目最容易开支失控，同时还容易滋生腐败。企业的老板们可得留意啊！事先的控制远远强过事后的处罚。预算永远是企业防患职务犯罪的最佳武器。
项目报批预算先行
相对而言，项目在企业组织的事务工作中总是处于临时地位，这是项目的阶段性特点所决定的。如果企业新增一个项目就增设一套机构，企业的组织就会无限膨胀。为了防止机构臃肿，企业有必要设置临时项目小组，授予项目小组处置与本项目相关事宜的权力，项目结束，临时小组即宣告解散。这就是我们常说的项目授权，介于岗位授权和临时授权之间。所以项目启动往往伴随的就是项目小组成立。
项目启动组织成立

## Slide 12
02
程序
PROGRAM
项目跟踪循序渐进
企业所有新增项目都是企业发展所必须及时引进和开展的业务，是有严格时间要求的，任何人都不得以任何借口阻碍项目进程，否则企业发展步伐或经营目标就有可能受到影响。循序渐进必须以全体成员的支持配合为前提。项目小组成员所做的工作就是跟踪到位。

## Slide 13
02
程序
PROGRAM
项目变更理由充足
时间跨度大、涉及面广的项目往往会面临中途调整。不过就是没有外力作用，企业自身也可能做出主动调整。
一是项目进展顺利，可能提前完成；
二是项目进展受阻，无法按期完成；
三是项目立项草率，中途发现没有实施价值；
四可能是物价上涨过快，预算严重不足
……
总之调整势在必行。调整并非不可，而是要有充足的理由。报批程序与立项基本相同。

## Slide 14
02
程序
PROGRAM
项目风险防患未然
对于时间跨度大、事务工作多、投入大的项目，就必须设置风险管理机制了。是选择项目外包，由专业公司承担，还是购买保险、自己承担？还是三方联合，风险共担？也是需要论证选择的。风险预防只能是好中选稳。投资过大的项目必须专人负责风险管理。
项目验收仔细核算
项目完工，必须立即组织验收检验，对照预算仔细核算。这里绝不仅仅是考虑花钱多少，而是检验企业决策是否正确、检验项目是否真正于企业有用，从而判定项目是否达到预期目标。项目验收必须出具验收报告，必须同时对项目小组成员的工作进行考核，不能让企业的投入没有效果，更不能让企业的投入打了水漂。

## Slide 15
02
程序
PROGRAM
项目应用逐步完善
任何好技术好方法的引进都有一个消化吸收的过程，也有一个被企业成员理解认识的过程。
有一点项目小组可以做到，那就是项目完工后，对项目实施的作用、意义和注意事项向全体成员讲清楚、说明白。
只有共同认同，项目的推行才会变得简单易行。技术项目的引进，只要调适到位，效果就可以立即显现。
企业项目管理的引进却不一定如此顺利。特别是涉及到需要观念更新和思维转变的项目，更是不可能一蹴而就。这既需要耐心、智慧，也需要毅力和勇气。

## Slide 16
03
管理办法
Management
ENTERPRISE PROJECT MANAGEMENT

## Slide 17
03
管理办法
Management
目标量化要具体到每个细节，“客户满意度要提升20%、市场占有率要提升10%……”，对于所有需要解读的地方，一定要使每个人确认理解为止，必要时进行抽查核实他们得到的信息是否是100%理解。
目标要量化
Goals to be quantified

## Slide 18
04
信息化
Informatization
在项目管理中，方法要量化往往被人忽视或者是弱化。领导给出了目标也进行了全面的解读，但没有给出方法或是给出的方法不适用。
这里并非要求所有执行人员千篇一律的刻板执行，但作为一个参考方法，能减少人员工作的浪费。特别对于基层管理人员来说，是实用的。至于高层管理者，则另当别论，因为他们面临的问题是要发挥自己的主观能动性接受任务，这点是基层人员无法达到的。
方法要量化
Method to be quantified

## Slide 19
04
信息化
Informatization
对于结果量化，上面有所阐述。这里需要提醒的是，结果不能只有一个，在一个大的结果下，应该有阶段性的小结果，以便不断地调整以适应新的情况，最终保证大的结果完全实现。
传统国际标准管理模式
国际标准企业项目管理模式包括项目管理内涵和项目管理过程，涵盖了9个方面的知识范畴，包括项目综合管理、项目范畴管理、项目时间管理、项目成本管理、项目质量管理、项目人力资源管理、项目交流管理、项目风险管理和项目采购管理。
结果要量化
Quantify the results

## Slide 20
03
管理办法
Management
现有项目管理模式的缺陷
Defects Of The Existing Project Management Model
现有项目管理模式没有充分体现信息化条件下一些高 新技术项目的智力密集特性。众多高 新技术项目是智力密集型的，项目成果是知识产品，而传统的项目管理主要是针对时间、成本、质量的管理，已经不能很好的解决项目管理中的新情况。
现有项目管理模式没有充分体现信息技术对项目管理的影响。信息技术在项目管理中的应用将会产生管理能力的飞跃，但也会出现新的问题。信息化企业的一些项目的失败比率非常高，而其中最重要的原因就是管理方面的问题。所以研究一种新的适用于信息化企业项目管理模式就显得非常必要了。

## Slide 21
04
信息化
Informatization
ENTERPRISE PROJECT MANAGEMENT

## Slide 22
04
信息化
Informatization
从数据层面来理解企业信息化，就是把库存信息、销售凭证、采购凭证都以一定的数据格式录入到计算机里，以数字的形式保存起来，可以随时查询。
从流程层面来理解企业信息化，就是把企业已经规范的一些流程用软件程序的方式固化下来，使流程所涉及岗位员工的工作更加规范高效，减少人为控制和“拍脑袋”的管理行为，同时也能提升客户满意度。
从决策层面来理解企业信息化，就是通过那些信息化的原始数据进行科学加工、处理，运用一定的计算模型，从而起到对管理和决策的支持作用。
企业信息化项目管理可以从
数据、流程、决策信息化
三个层面来理解企业信息化的概念。
Enterprise Informatization Project Management Can Understand The Concept Of Enterprise Informatization From Three Levels: Data, Process, And Decision Informatization.

## Slide 23
05
系统
System
ENTERPRISE PROJECT MANAGEMENT

## Slide 24
05
系统
System
用户的需求对于未来的企业项目管理软件所采用技术也提出了更高的要求，
如大数据量存储、大用户量并发访问、企业多分支机构的支持、大用户量的系统维护、系统的可扩展性/可集成性/可定制性等等。
大企业
一类是研发、生产和交付类主营业务项目
另外一类是改善企业运营管理而实施的IT项目（如实施ERP、PDM、CRM、PM等IT项目）
强大的时间管理
资源管理
成本管理
范围管理
采购管理
沟通管理
风险管理
质量管理
集成管理

## Slide 25
姓名栏
日期栏
感谢收看
ENTERPRISE PROJECT MANAGEMENT